Informe Daily Scrum

Minuta No. 001 de Creaciones Yenir

Fecha	: Lunes 19 de enero
Hora	: 1:30pm
Lugar	: Universidad

Siendo las 1:30 horas del día 19 de enero de 2026, se reúne el grupo: Creaciones Yenir – Grupo 6, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Dilan Flores Martínez, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Diego Bonilla	Presente	Desarrollador
Sirleni Aguilar	Presente	Desarrolladora
Anthony Sanchez	Presente	Desarrollador
Dilan Flores	Presente	Scrum Máster

AGENDA:
Dilan:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
- El día de hoy elaboramos el backlog y lo subimos a taiga, asignamos tareas y cálculo de peso
- Qué voy a hacer:
- Voy a estar desarrollando las historias 1.1, 1.2 y 1.5 del módulo de Usuarios desde el apartado de Backend.
- Voy a apoyar al equipo para la creación de la base de datos compartida para la realización del proyecto en SQLServer.
- Voy a apoyar al equipo a organizar los repositorios con las carpetas solicitadas por el profesor en gitUCR.

- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Diego:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- El día de hoy elaboramos el backlog y lo subimos a taiga, asignamos tareas y cálculo de peso
- Qué voy a hacer:
- Voy a encargarme de las historias 1.1 y 1.4 del módulo de usuarios desde el apartado de Backend.
- Voy a apoyar al equipo para la creación de la base de datos compartida para la realización del proyecto en SQLServer.
- Voy a apoyar al equipo a organizar los repositorios con las carpetas solicitadas por el profesor en gitUCR.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Sirleni:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- El día de hoy elaboramos el backlog y lo subimos a taiga, asignamos tareas y cálculo de peso
- Qué voy a hacer:
- Voy a encargarme de la creación del dashboard para el administrador en el frontend, también voy a encargarme de la historia 1.2 del módulo de usuarios desde el apartado de Frontend.
- Voy a apoyar al equipo para la creación de la base de datos compartida para la realización del proyecto en SQLServer.
- Voy a apoyar al equipo a organizar los repositorios con las carpetas solicitadas por el profesor en gitUCR.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Anthony:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- El día de hoy elaboramos el backlog y lo subimos a taiga, asignamos tareas y cálculo de peso
- Qué voy a hacer:
- Voy a encargarme de las historias 1.1(Vista de registro y vista de acceso) del módulo de Usuarios desde el apartado de Frontend.
- Voy a apoyar al equipo para la creación de la base de datos compartida para la realización del proyecto en SQLServer.
- Voy a apoyar al equipo a organizar los repositorios con las carpetas solicitadas por el profesor en gitUCR.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Voy a estar desarrollando las historias 1.1, 1.2 y 1.5 del módulo de Usuarios desde el apartado de Backend. / Voy a apoyar al equipo para la creación de la base de datos compartida para la realización del proyecto en SQLServer. / Voy a apoyar al equipo a organizar los repositorios con las carpetas solicitadas por el profesor en gitUCR.	Dilan Flores	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1 y 1.4 del módulo de usuarios desde el apartado de Backend. / Voy a apoyar al equipo para la creación de la base de datos compartida para la realización del proyecto en SQLServer. / Voy a apoyar al equipo a organizar los repositorios con las carpetas solicitadas por el profesor en gitUCR.	Diego Bonilla	Pendiente
Voy a encargarme de la creación del dashboard para el administrador en el frontend, también voy a encargarme de la historia 1.2 del módulo de usuarios desde el apartado de Frontend. / Voy a apoyar al equipo para la creación de la base de datos compartida para la realización del proyecto en SQLServer. / Voy a apoyar al equipo a organizar los repositorios con las carpetas solicitadas por el profesor en gitUCR.	Sirleni Aguilar	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1(Vista de registro y vista de acceso) del módulo de Usuarios desde el apartado de Frontend. / Voy a apoyar al equipo para la creación de la base de datos compartida para la realización del proyecto en SQLServer. / Voy a apoyar al equipo a organizar los repositorios con las carpetas solicitadas por el profesor en gitUCR.	Anthony Sánchez	Pendiente

PROXIMA REUNION:

Fecha: 19 de enero de 2026
Hora: 8:00 AM
Lugar: Meeting

CLAUSURA:

Dilan Flores Martínez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 1:44pm.