Informe Daily Scrum

Minuta No. 002 de Creaciones Yenir

Fecha	: Martes 20 de enero
Hora	: 8:00pm
Lugar	: Universidad

Siendo las 8:00 horas del día 20 de enero de 2026, se reúne el grupo: Creaciones Yenir – Grupo 6, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Dilan Flores Martínez, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Diego Bonilla	Presente	Desarrollador
Sirleni Aguilar	Presente	Desarrolladora
Anthony Sanchez	Presente	Desarrollador
Dilan Flores	Presente	Scrum Máster

AGENDA:
Dilan:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Apoyé con la creación de repositorios y cree mi rama para trabajar en los repositorios de GitUCR.
- Se hizo la elaboración del backlog en Taiga.
- Qué voy a hacer:
- Voy configurar la base de datos en Azure para poder trabajar sobre la misma base de datos todos.
- Trabajaré en la historia de usuario 1.1, creando el endpoint para verificar credenciales para el login.

- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Diego:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- El día de ayer elaboramos el backlog y lo subimos a taiga, asignamos tareas y cálculo de peso
- He creado mi rama en el repositorio para poder empezar a desarrollar mis tareas, no he tenido complicaciones. Además de completar el despliegue de la base de datos y organizar los repositorios
- Qué voy a hacer:
- Voy a encargarme de las historias 1.1 que se basa prácticamente en crear un endpoint para registro de usuarios, además, debe validar cada dato, se debe crear el objeto User en el back, la contraseña debe enviarse a la BD encriptado.
- Voy a apoyar al equipo para la creación de la base de datos compartida para la realización del proyecto en SQLServer.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Sirleni:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Ayudé a crear repositorios y el backlog a taiga
- Cree mis ramas de trabajo en los repositorios del backend y el frontend
- Qué voy a hacer:
Comencé a crear el dashboard del administrador donde estarán ubicados todos los accesos principales de los módulos que se deben poder gestionar.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Anthony:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- El día de ayer elaboramos el backlog y lo subimos a taiga, asignamos tareas y cálculo de peso
- Qué voy a hacer:
Voy a encargarme de la historia de usuario 1.1 que consiste en elaborar el apartado visual por parte del login, donde se estará mostrando los datos de correo y contraseña adicional del acceso de a registrarse.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Voy configurar la base de datos en Azure para poder trabajar sobre la misma base de datos todos. / Trabajaré en la historia de usuario 1.1, creando el endpoint para verificar credenciales para el login.	Dilan Flores	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1 y 1.4 del módulo de usuarios desde el apartado de Backend.	Diego Bonilla	Pendiente
Voy a encargarme de la creación del dashboard para el administrador en el frontend, también voy a encargarme de la historia 1.2 del módulo de usuarios desde el apartado de Frontend.	Sirleni Aguilar	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1(Vista de registro y vista de acceso) del módulo de Usuarios desde el apartado de Frontend.	Anthony Sánchez	Pendiente

PROXIMA REUNION:

Fecha: 21 de enero de 2026
Hora: 8:00 AM
Lugar: Universidad

CLAUSURA:

Dilan Flores Martínez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 8:19am.