Informe Daily Scrum

Minuta No. 003 de Creaciones Yenir

Fecha	: Miercoles 21 de enero
Hora	: 8:23am
Lugar	: Universidad

Siendo las 8:00 horas del día 21 de enero de 2026, se reúne el grupo: Creaciones Yenir – Grupo 6, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Dilan Flores Martínez, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Diego Bonilla	Presente	Desarrollador
Sirleni Aguilar	Presente	Desarrolladora
Anthony Sanchez	Presente	Desarrollador
Dilan Flores	Presente	Scrum Máster

AGENDA:
Dilan:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Terminé de configurar la base de datos en Azure.
- Termine el endpoint de la historia de usuario 1.1 la tarea de validar los datos de autenticación del usuario en el login, esta listo para testear.
- Qué voy a hacer:
Hoy voy a trabajar en la elaboración del endpoint de la lista de usuarios, en la historia de usuario 1.2.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Diego:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Realicé la historia de usuario 1.1 el cual se basaba en la creación del endpoint de agregar un usuario
- Implemente la tabla User en la base de datos.
- Por último, probe la funcionalidad del endpoint por Postman
- Qué voy a hacer:
- Hoy voy a comenzar a desarrollar la historia de usuario 1.4 la cual se basa en hacer el endpoint de actualizar un usuario ya registrado
- Voy a implementar las validaciones necesarias para la funcionalidad del endpoint
      Impedimentos:
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Sirleni:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- He estado trabajando en el dashboard del administrador.
- Qué voy a hacer:
- Seguiré trabajando en el dashboard del administrador y cambiaré los colores del apartado visual.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Anthony:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- He estado trabajando en el apartado visual de la historia de usuario 1.1 con respecto al login y al registro de usuarios.
- Qué voy a hacer:
Voy a sincronizar el back con el front y realizar las validaciones correspondientes.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Voy configurar la base de datos en Azure para poder trabajar sobre la misma base de datos todos. / Trabajaré en la historia de usuario 1.1, creando el endpoint para verificar credenciales para el login.	Dilan Flores	Lista para testear
Hoy voy a trabajar en la elaboración del endpoint de la lista de usuarios, en la historia de usuario 1.2.	Dilan Flores	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a encargarme de la historia 1.4 del módulo de usuarios desde el apartado de Backend.	Diego Bonilla	Pendiente
Voy a encargarme de la creación del dashboard para el administrador en el frontend, también voy a encargarme de la historia 1.2 del módulo de usuarios desde el apartado de Frontend.	Sirleni Aguilar	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1(Vista de registro y vista de acceso) del módulo de Usuarios desde el apartado de Frontend.	Anthony Sánchez	Pendiente

PROXIMA REUNION:

Fecha: 22 de enero de 2026
Hora: 8:00 AM
Lugar: Universidad

CLAUSURA:

Dilan Flores Martínez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 8:36am.