Informe Daily Scrum

Minuta No. 004 de Creaciones Yenir

Fecha	: Jueves 22 de enero
Hora	: 10:40am
Lugar	: Universidad

Siendo las 10:30 horas del día 22 de enero de 2026, se reúne el grupo: Creaciones Yenir – Grupo 6, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Dilan Flores Martínez, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Diego Bonilla	Presente	Desarrollador
Sirleni Aguilar	Presente	Desarrolladora
Anthony Sanchez	Presente	Desarrollador
Dilan Flores	Presente	Scrum Máster

AGENDA:
Dilan:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Terminé la elaboración del endpoint para la lista de usuarios de la historia de usuario 1.2.
- Creé la configuración del CORS para que mis compañeros que están en frontend puedan conectarlo con el backend.
- Qué voy a hacer:
Voy a comenzar con la siguiente tarea que me corresponde, que sería la elaboración del endpoint para la eliminación de usuarios en la historia de usuario 1.5.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Realicé la configuración del CORS que fue una tarea que no había sido planeada.
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Diego:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Hice el endpoint de actualizar usuarios
- Qué voy a hacer:
Crear el endpoint de listar productos de la historia de usuario 2.1
    Impedimentos:
Tengo que esperar que existan productos.
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Sirleni:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Avancé en el panel de administrador realizando cambios en los colores, fondos y agregando nuevos labels.
- Creé la tabla para mostrar la lista de usuarios con datos quemados por el momento.
- Qué voy a hacer:
- Finalizar los detalles pendientes del dashboard
- Implementaré la conexión de la lista de usuarios con el backend para obtener los usuarios de la base de datos
Impedimentos:
No había sido creado el endpoint para la lista de usuarios
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Se determinaron nuevos elementos, ajuste de diseño y apariencia general.
Asuntos Pendientes
Conectar la tabla de usuarios con el back

Asuntos Nuevos
Implementar los nuevos módulos en el Navbar del administrador.

Anthony:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Sincronicé el apartado del back con el front con respecto al login y al registro
- Se realizó las validaciones y alertas.
- Qué voy a hacer:
- Voy comenzar con la eliminación de usuarios de la historia de usuario 1.5 en el lado del Frontend.
- Voy a realizar la tarea de mostrar lista de productos en el front, en la historia de usuario 2.1.
- Voy a realizar la tarea de vista con formulario para agregar nuevos productos, en la historia de usuario 2.2
Impedimentos:
Esperar a que se realice la tarea de listar usuarios
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Voy configurar la base de datos en Azure para poder trabajar sobre la misma base de datos todos. / Trabajaré en la historia de usuario 1.1, creando el endpoint para verificar credenciales para el login.	Dilan Flores	Lista para testear
Hoy voy a trabajar en la elaboración del endpoint de la lista de usuarios, en la historia de usuario 1.2.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a comenzar con la siguiente tarea que me corresponde, que sería la elaboración del endpoint para la eliminación de usuarios en la historia de usuario 1.5.	Dilan Flores	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a encargarme de la historia 1.4 del módulo de usuarios desde el apartado de Backend.	Diego Bonilla	Lista para testear
Crear el endpoint de listar productos de la historia de usuario 2.1	Diego Bonilla	Pendiente
Voy a encargarme de la creación del dashboard para el administrador en el frontend	Sirleni Aguilar	Pendiente
Voy a encargarme de la historia 1.2 del módulo de usuarios desde el apartado de Frontend.	Sirleni Aguilar	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1(Vista de registro y vista de acceso) del módulo de Usuarios desde el apartado de Frontend.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy comenzar con la eliminación de usuarios de la historia de usuario 1.5 en el lado del Frontend.	Anthony Sánchez	Pendiente
Voy a realizar la tarea de mostrar lista de productos en el front, en la historia de usuario 2.1.	Anthony Sánchez	Pendiente
Voy a realizar la tarea de vista con formulario para agregar nuevos productos, en la historia de usuario 2.2	Anthony Sánchez	Pendiente

PROXIMA REUNION:

Fecha: 23 de enero de 2026
Hora: 10:30 AM
Lugar: Universidad

CLAUSURA:

Dilan Flores Martínez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 11:00am.