Informe Daily Scrum

Minuta No. 005 de Creaciones Yenir

Fecha	: Viernes 23 de enero
Hora	: 10:30am
Lugar	: Reunión virtual

Siendo las 10:30 horas del día 23 de enero de 2026, se reúne el grupo: Creaciones Yenir – Grupo 6, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Dilan Flores Martínez, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Diego Bonilla	Presente	Desarrollador
Sirleni Aguilar	Presente	Desarrolladora
Anthony Sánchez	Presente	Desarrollador
Dilan Flores	Presente	Scrum Máster

AGENDA:
Dilan:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Termine el endpoint para la eliminación de usuarios en el lado del backend, que correspondía a la historia de usuario 1.5.
- Además, realicé el objeto Product en el backend y su creación en la base de datos.
- Qué voy a hacer:
- Voy a comenzar con la elaboración del endpoint para crear nuevos productos (Ropa o accesorios) que corresponde a la historia de usuario 2.2.
- También, voy a trabajar en la tarea de actualizar productos en lado del backend que corresponde a la historia de usuario 2.4.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Diego:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Hice el endpoint de modificar el rol de usuario
- Qué voy a hacer:
Seguiré trabajando en el endpoint de listar productos de la historia de usuario 2.1, Así mismo, estaré checkeando validaciones.
    Impedimentos:
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Sirleni:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Complete los detalles finales de la creación del dashboard de la historia de usuario 1.1.
- Se completo la lista de usuario con la conexión con al backend que corresponde a la historia de usuario 1.2.
- Qué voy a hacer:
Iniciaré a desarrollar la HU 1.4, vista para actualizar con formulario autenticación de datos del usuario.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Anthony:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- He terminado el apartado del front de la HU 2.1 (Mostrar lista de producto).
- Y también la HU 2.2 que consiste en registrar nuevos productos por medio de un formulario.
- Qué voy a hacer:
- Sincronizaré el front y el back de la HU 2.1 y 2.2.
- Comenzaré a desarrollar la HU 2.4 que consiste en realizar el formulario para actualizar productos.
Impedimentos:
Esperar a que se desarrolle los endpoint de la 2.1, 2.2 y 2.4 en el backend.
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Voy configurar la base de datos en Azure para poder trabajar sobre la misma base de datos todos. / Trabajaré en la historia de usuario 1.1, creando el endpoint para verificar credenciales para el login.	Dilan Flores	Lista para testear
Hoy voy a trabajar en la elaboración del endpoint de la lista de usuarios, en la historia de usuario 1.2.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a comenzar con la siguiente tarea que me corresponde, que sería la elaboración del endpoint para la eliminación de usuarios en la historia de usuario 1.5.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a comenzar con la elaboración del endpoint para crear nuevos productos (Ropa o accesorios) que corresponde a la historia de usuario 2.2.	Dilan Flores	Pendiente
Voy a trabajar en la tarea de actualizar productos en lado del backend que corresponde a la historia de usuario 2.4.	Dilan Flores	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a encargarme de la historia 1.4 del módulo de usuarios desde el apartado de Backend.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a encargarme del endpoint de modificar el rol de un usuario.	Diego Bonilla	Lista para testear
Crear el endpoint de listar productos de la historia de usuario 2.1	Diego Bonilla	Pendiente
Voy a encargarme de la creación del dashboard para el administrador en el frontend	Sirleni Aguilar	Listo para testear
Voy a encargarme de la historia 1.2 del módulo de usuarios desde el apartado de Frontend.	Sirleni Aguilar	Listo para testear
Iniciaré a desarrollar la HU 1.4, vista para actualizar con formulario autenticación de datos del usuario.	Sirleni Aguilar	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1(Vista de registro y vista de acceso) del módulo de Usuarios desde el apartado de Frontend.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy comenzar con la eliminación de usuarios de la historia de usuario 1.5 en el lado del Frontend.	Anthony Sánchez	Pendiente
Voy a realizar la tarea de mostrar lista de productos en el front, en la historia de usuario 2.1.	Anthony Sánchez	Pendiente
Voy a realizar la tarea de vista con formulario para agregar nuevos productos, en la historia de usuario 2.2	Anthony Sánchez	Pendiente
Comenzaré a desarrollar la HU 2.4 que consiste en realizar el formulario para actualizar productos.	Anthony Sánchez	Pendiente

PROXIMA REUNION:

Fecha: 26 de enero de 2026
Hora: 1:00 AM
Lugar: Universidad

CLAUSURA:

Dilan Flores Martínez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 10:47am.