Informe Daily Scrum

Minuta No. 008 de Creaciones Yenir

Fecha	: Miércoles 8 de enero
Hora	: 8:15am
Lugar	: Universidad

Siendo las 8:00 horas del día 28 de enero de 2026, se reúne el grupo: Creaciones Yenir – Grupo 6, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Dilan Flores Martínez, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Diego Bonilla	Presente	Desarrollador
Sirleni Aguilar	Presente	Desarrolladora
Anthony Sánchez	Presente	Desarrollador
Dilan Flores	Presente	Scrum Máster

AGENDA:
Dilan:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- He terminado mi parte de la implementación del JWT
- Qué voy a hacer:
El día de hoy me voy a encargar de documentar el código del backend.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos:

Diego:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- He estado revisando documentación para ajustar las controllers para la implementación de JWT
- Qué voy a hacer:
Voy a trabajar en la implementación de JWT en la controller de usuario.
    Impedimentos:
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Sirleni:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Avancé en el desarrollo del listado de productos en el catálogo.
- Qué voy a hacer:
- Voy a finalizar los detalles finales del listado de productos en el catálogo
- También voy a trabajar en la eliminación de productos
- Iniciar tareas de la implementación de JWT
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Implementación de JWT

Anthony:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- He terminado la previsualización de agregar productos
- He terminado la previsualización de actualizar productos
- He estado trabajando en actualizar productos
- Qué voy a hacer:
- Voy a terminar la estructura de la vista de actualizar productos
- Voy a comenzar con la tarea de asignación de rol ADMIN.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos
Implementación de JWT

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Voy configurar la base de datos en Azure para poder trabajar sobre la misma base de datos todos. / Trabajaré en la historia de usuario 1.1, creando el endpoint para verificar credenciales para el login.	Dilan Flores	Lista para testear
Hoy voy a trabajar en la elaboración del endpoint de la lista de usuarios, en la historia de usuario 1.2.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a comenzar con la siguiente tarea que me corresponde, que sería la elaboración del endpoint para la eliminación de usuarios en la historia de usuario 1.5.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a comenzar con la elaboración del endpoint para crear nuevos productos (Ropa o accesorios) que corresponde a la historia de usuario 2.2.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a trabajar en la tarea de actualizar productos en lado del backend que corresponde a la historia de usuario 2.4.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a trabajar con mi compañero Diego en la implementación de JWT para manejar el rol de ADMIN y los permisos.	Dilan Flores	Lista para testear
El día de hoy me voy a encargar de documentar el código del backend.	Dilan Flores	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a encargarme de la historia 1.4 del módulo de usuarios desde el apartado de Backend.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a encargarme del endpoint de modificar el rol de un usuario.	Diego Bonilla	Lista para testear
Crear el endpoint de listar productos de la historia de usuario 2.1	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a trabajar en la implementación de JWT para manejar el rol de ADMIN y los permisos.	Diego Bonilla	Pendiente
Empezar el endpoint de eliminar productos.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a encargarme de la creación del dashboard para el administrador en el frontend	Sirleni Aguilar	Listo para testear
Voy a encargarme de la historia 1.2 del módulo de usuarios desde el apartado de Frontend.	Sirleni Aguilar	Listo para testear
Iniciaré a desarrollar la HU 1.4, vista para actualizar con formulario autenticación de datos del usuario.	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Voy a iniciar el desarrollo de mostrar catálogo de productos.	Sirleni Aguilar	Pendiente
Voy a trabajar en la eliminación de productos	Sirleni Aguilar	Pendiente
Iniciar tareas de la implementación de JWT	Sirleni Aguilar	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1(Vista de registro y vista de acceso) del módulo de Usuarios desde el apartado de Frontend.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy comenzar con la eliminación de usuarios de la historia de usuario 1.5 en el lado del Frontend.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy a realizar la tarea de mostrar lista de productos en el front, en la historia de usuario 2.1.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy a realizar la tarea de vista con formulario para agregar nuevos productos, en la historia de usuario 2.2	Anthony Sánchez	Lista para testear
Comenzaré a desarrollar la HU 2.4 que consiste en realizar el formulario para actualizar productos.	Anthony Sánchez	Pendiente
Voy a mejorar el apartado de productos a nivel general con respecto a las vistas.	Anthony Sánchez	Pendiente
Voy a comenzar con la tarea de asignación de rol ADMIN.	Anthony Sánchez	Pendiente

PROXIMA REUNION:

Fecha: 29 de enero de 2026
Hora: 8:00 AM
Lugar: Universidad

CLAUSURA:

Dilan Flores Martínez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a la 8:25am.