Informe Daily Scrum

Minuta No. 015 de Creaciones Yenir

Fecha	: viernes 06 de febrero
Hora	: 10:30 am
Lugar	: Reunión virtual

Siendo las 10:30 horas del día 06 de febrero de 2026, se reúne el grupo: Creaciones Yenir – Grupo 6, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Diego Bonilla Baltodano, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Diego Bonilla	Presente	Scrum Master
Sirleni Aguilar	Presente	Desarrolladora
Anthony Sánchez	Presente	Desarrollador
Dilan Flores	Presente	Desarrollador

AGENDA:
Dilan:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Realicé el endpoint de obtener el carrito de compras de un usuario en específico.
- Qué voy a hacer:
- Voy a realizar el endpoint de agregar productos a un carrito de compras.
- Realizaré el endpoint de editar la cantidad de productos en un carrito de compras.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos:

Diego:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- He creado el endpoint de listar las reseñas de un producto
- Qué voy a hacer:
- Voy a empezar a crear el endpoint de listar todas las reseñas de un producto.
- Voy a empezar a realizar el endpoint para sacar el promedio de calificación por producto.

Impedimentos:
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Sirleni:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- He creado la vista del carrito de compras utilizando con datos temporales para prueba
- Se agregó un icono del carrito de compras en el navbar el cual redirecciona a la nueva vista del carrito de compras.
- Qué voy a hacer:
- Empezaré la integración con el backend con respecto al carrito de compras.
- Validaré la funcionalidad del carrito de compras.
- Integraré el navbar en la vista del carrito de compras.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Anthony:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- He implementado el servicio y la funcionalidad para agregar reseñas por el apartado del front
- He preparado la estructura (listado) para mostrar reseñas de los productos.
- Qué voy a hacer:
Voy a preparar el servicio para listar reseñas para posteriormente integrar la funcionalidad.

Impedimentos:
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
1. Asuntos Pendientes
2. Asuntos Nuevos

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Voy configurar la base de datos en Azure para poder trabajar sobre la misma base de datos todos. / Trabajaré en la historia de usuario 1.1, creando el endpoint para verificar credenciales para el login.	Dilan Flores	Cerrado
Hoy voy a trabajar en la elaboración del endpoint de la lista de usuarios, en la historia de usuario 1.2.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a comenzar con la siguiente tarea que me corresponde, que sería la elaboración del endpoint para la eliminación de usuarios en la historia de usuario 1.5.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a comenzar con la elaboración del endpoint para crear nuevos productos (Ropa o accesorios) que corresponde a la historia de usuario 2.2.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a trabajar en la tarea de actualizar productos en lado del backend que corresponde a la historia de usuario 2.4.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a trabajar con mi compañero Diego en la implementación de JWT para manejar el rol de ADMIN y los permisos.	Dilan Flores	Cerrado
El día de hoy me voy a encargar de documentar el código del backend.	Dilan Flores	Cerrado
El día de hoy voy terminar de implementar el JWT en la controller de usuarios que falta.	Dilan Flores	Cerrado
El día de hoy voy configurar el repositorio con Dilan para las pruebas unitarias y a descargar playwright para las pruebas del FrontEnd que me corresponden	Dilan Flores	Cerrado
Voy a levantar las tablas y relaciones necesarias para el apartado de carrito de compras.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a crear el objeto y los DTOs.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a realizar el endpoint de obtener el carrito de compras de un cliente.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a realizar el endpoint de agregar productos a un carrito de compras.	Dilan Flores	Pendiente
Realizaré el endpoint de editar la cantidad de productos en un carrito de compras.	Dilan Flores	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a encargarme de la historia 1.4 del módulo de usuarios desde el apartado de Backend.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a encargarme del endpoint de modificar el rol de un usuario.	Diego Bonilla	Cerrado
Crear el endpoint de listar productos de la historia de usuario 2.1	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a trabajar en la implementación de JWT para manejar el rol de ADMIN y los permisos.	Diego Bonilla	Cerrado
Empezar el endpoint de eliminar productos.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a documentar funcionalidades, controller de productos	Diego Bonilla	Cerrado
El día de hoy voy configurar el repositorio con Dilan para las pruebas unitarias y a descargar playwright para las pruebas del FrontEnd que me corresponden	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a realizar las relaciones correspondientes en la base de datos referente al módulo de reseñas.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a empezar los modelos en el backend referente a las reseñas.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a hacer la controller especifica para el apartado de reseñas.	Diego Bonilla	Lista para testear
Empezaré el endpoint de crear o agregar una reseña.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a empezar a crear el endpoint de listar reseñas	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a empezar a crear el endpoint de listar todas las reseñas de un producto.	Diego Bonilla	Pendiente
Voy a empezar a realizar el endpoint para sacar el promedio de calificación por producto.	Diego Bonilla	Pendiente
Voy a encargarme de la creación del dashboard para el administrador en el frontend	Sirleni Aguilar	Cerrado
Voy a encargarme de la historia 1.2 del módulo de usuarios desde el apartado de Frontend.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Iniciaré a desarrollar la HU 1.4, vista para actualizar con formulario autenticación de datos del usuario.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Voy a iniciar el desarrollo de mostrar catálogo de productos.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Voy a trabajar en la eliminación de productos	Sirleni Aguilar	Cerrado
Tareas de la implementación de JWT	Sirleni Aguilar	Cerrado
Voy a terminar las correcciones faltantes del sprint pasado.	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Agregar detalles visuales en la vista home	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Configurar la parte del login del usuario (redirecciones)	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Empezaré a desarrollar la vista del carrito de compras	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Empezaré la integración con el backend con respecto al carrito de compras.	Sirleni Aguilar	Pendiente
Validaré la funcionalidad del carrito de compras.	Sirleni Aguilar	Pendiente
Integraré el navbar en la vista del carrito de compras.	Sirleni Aguilar	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1(Vista de registro y vista de acceso) del módulo de Usuarios desde el apartado de Frontend.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy comenzar con la eliminación de usuarios de la historia de usuario 1.5 en el lado del Frontend.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a realizar la tarea de mostrar lista de productos en el front, en la historia de usuario 2.1.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a realizar la tarea de vista con formulario para agregar nuevos productos, en la historia de usuario 2.2	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a mejorar el apartado de productos a nivel general con respecto a las vistas.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a comenzar con la tarea de asignación de rol ADMIN.	Anthony Sánchez	Cerrado
Comenzaré a desarrollar la HU 2.4 que consiste en realizar el formulario para actualizar productos.	Anthony Sánchez	Cerrado
Creare la vista de los detalles del producto en el catálogo para el cliente.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a terminar las correcciones faltantes del sprint pasado.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy a testear la funcionalidad nuevamente de cambiar el rol de usuario.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy a empezar el modelo de reseñas en el front	Anthony Sánchez	Lista para testear
Estaré manejando lo que es el service e implementación de la funcionalidad en el front de agregar una reseña.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy a empezar a trabajar el apartado del listado de reseñas.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy a preparar el servicio para listar reseñas para posteriormente integrar la funcionalidad.	Anthony Sánchez	Pendiente

PROXIMA REUNION:

Fecha: 09 de febrero de 2026
Hora: 1:00 PM
Lugar: Universidad

CLAUSURA:

Diego Bonilla Baltodano como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a la 10:50 am.