Informe Daily Scrum

Minuta No. 019 de Creaciones Yenir

Fecha	: Jueves 12 de febrero
Hora	: 8:10 am
Lugar	: Virtual

Siendo las 8:10 horas del día 12 de febrero de 2026, se reúne el grupo: Creaciones Yenir – Grupo 6, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Diego Bonilla Baltodano, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Diego Bonilla	Presente	Scrum Master
Sirleni Aguilar	Presente	Desarrolladora
Anthony Sánchez	Presente	Desarrollador
Dilan Flores	Presente	Desarrollador

AGENDA:
Dilan:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Terminé el endpoint de agregar un material al inventario.
- Qué voy a hacer:
- Voy a realizar validaciones del endpoint de agregar un material al inventario
- Voy a empezar con la eliminación de un material del inventario.
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos:

Diego:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- He realizado el endpoint de listar del módulo de inventario
- Qué voy a hacer:
- Voy a empezar a realizar el endpoint de actualizar los datos de un material del inventario.
Impedimentos:
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Sirleni:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Se creó la vista para el apartado de listar inventario.
- También se validaron pequeños ajustes del carrito de compras
- También se hicieron modificaciones relacionado con el manejo del token
- Qué voy a hacer:
- Crear la vista de agregar materiales al inventario.
- Conectaré los servicios de listar y agregar.
- Validaré los campos requeridos en el apartado de agregar inventario.
Impedimentos:
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Anthony:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- He terminado el service de la vista para listar reseña por parte del administrador.
- Qué voy a hacer:
- Voy hacer el apartado visual de listado de reseñas por parte del administrador.
- Voy hacer el service para eliminar reseñas por parte del administrador.
- Voy a implementar el componente visual para eliminar reseñas.
Impedimentos:
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
1. Asuntos Pendientes
2. Asuntos Nuevos

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Voy configurar la base de datos en Azure para poder trabajar sobre la misma base de datos todos. / Trabajaré en la historia de usuario 1.1, creando el endpoint para verificar credenciales para el login.	Dilan Flores	Cerrado
Hoy voy a trabajar en la elaboración del endpoint de la lista de usuarios, en la historia de usuario 1.2.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a comenzar con la siguiente tarea que me corresponde, que sería la elaboración del endpoint para la eliminación de usuarios en la historia de usuario 1.5.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a comenzar con la elaboración del endpoint para crear nuevos productos (Ropa o accesorios) que corresponde a la historia de usuario 2.2.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a trabajar en la tarea de actualizar productos en lado del backend que corresponde a la historia de usuario 2.4.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a trabajar con mi compañero Diego en la implementación de JWT para manejar el rol de ADMIN y los permisos.	Dilan Flores	Cerrado
El día de hoy me voy a encargar de documentar el código del backend.	Dilan Flores	Cerrado
El día de hoy voy terminar de implementar el JWT en la controller de usuarios que falta.	Dilan Flores	Cerrado
El día de hoy voy configurar el repositorio con Dilan para las pruebas unitarias y a descargar playwright para las pruebas del FrontEnd que me corresponden	Dilan Flores	Cerrado
Voy a levantar las tablas y relaciones necesarias para el apartado de carrito de compras.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a crear el objeto y los DTOs.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a realizar el endpoint de obtener el carrito de compras de un cliente.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a realizar el endpoint de agregar productos a un carrito de compras.	Dilan Flores	Lista para testear
Realizaré el endpoint de editar la cantidad de productos en un carrito de compras.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a realizar el objeto y el DTO de agregar inventario.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a comenzar la elaboración del endpoint de agregar un material al inventario.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a terminar de realizar el endpoint de agregar.	Dilan Flores	Lista para testear
Voy a realizar validaciones del endpoint de agregar un material al inventario	Dilan Flores	Pendiente
Voy a empezar con la eliminación de un material del inventario.	Dilan Flores	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a encargarme de la historia 1.4 del módulo de usuarios desde el apartado de Backend.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a encargarme del endpoint de modificar el rol de un usuario.	Diego Bonilla	Cerrado
Crear el endpoint de listar productos de la historia de usuario 2.1	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a trabajar en la implementación de JWT para manejar el rol de ADMIN y los permisos.	Diego Bonilla	Cerrado
Empezar el endpoint de eliminar productos.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a documentar funcionalidades, controller de productos	Diego Bonilla	Cerrado
El día de hoy voy configurar el repositorio con Dilan para las pruebas unitarias y a descargar playwright para las pruebas del FrontEnd que me corresponden	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a realizar las relaciones correspondientes en la base de datos referente al módulo de reseñas.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a empezar los modelos en el backend referente a las reseñas.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a hacer la controller especifica para el apartado de reseñas.	Diego Bonilla	Lista para testear
Empezaré el endpoint de crear o agregar una reseña.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a empezar a crear el endpoint de listar reseñas	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a empezar a crear el endpoint de listar todas las reseñas de un producto.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a empezar a realizar el endpoint para sacar el promedio de calificación por producto.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a crear el endpoint de listar las reseñas específicas de un producto.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a crear el endpoint de eliminar una reseña de un usuario en sesión.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a empezar a crear el endpoint de eliminar la reseña de un producto en específico, esto por parte del admin.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a empezar a realizar y revisar validaciones en los endpoint hechos en el backend.	Diego Bonilla	Lista para tetstear
Voy a empezar a realizar el endpoint de listar del módulo de inventario.	Diego Bonilla	Lista para testear
Voy a empezar a realizar el endpoint de actualizar los datos de un material del inventario.	Diego Bonilla	Pendiente
Voy a encargarme de la creación del dashboard para el administrador en el frontend	Sirleni Aguilar	Cerrado
Voy a encargarme de la historia 1.2 del módulo de usuarios desde el apartado de Frontend.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Iniciaré a desarrollar la HU 1.4, vista para actualizar con formulario autenticación de datos del usuario.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Voy a iniciar el desarrollo de mostrar catálogo de productos.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Voy a trabajar en la eliminación de productos	Sirleni Aguilar	Cerrado
Tareas de la implementación de JWT	Sirleni Aguilar	Cerrado
Voy a terminar las correcciones faltantes del sprint pasado.	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Agregar detalles visuales en la vista home	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Configurar la parte del login del usuario (redirecciones)	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Empezaré a desarrollar la vista del carrito de compras	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Empezaré la integración con el backend con respecto al carrito de compras.	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Validaré la funcionalidad del carrito de compras.	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Integraré el navbar en la vista del carrito de compras.	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Empezaré a conectar el front de eliminar un producto del carrito de compras con el backend.	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Implementaré un botón para eliminar los productos	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Crear el servicio y endpoint para editar productos del carrito de compras.	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Agregar los componentes necesarios para la edición de la vista del carrito de compras.	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Verificar y ajustar el funcionamiento general del carrito de compras	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Crear la vista de inventario de listar.	Sirleni Aguilar	Lista para testear
Crear la vista de agregar materiales al inventario.	Sirleni Aguilar	Pendiente
Conectaré los servicios de listar y agregar.	Sirleni Aguilar	Pendiente
Validaré los campos requeridos en el apartado de agregar inventario.	Sirleni Aguilar	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1(Vista de registro y vista de acceso) del módulo de Usuarios desde el apartado de Frontend.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy comenzar con la eliminación de usuarios de la historia de usuario 1.5 en el lado del Frontend.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a realizar la tarea de mostrar lista de productos en el front, en la historia de usuario 2.1.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a realizar la tarea de vista con formulario para agregar nuevos productos, en la historia de usuario 2.2	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a mejorar el apartado de productos a nivel general con respecto a las vistas.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a comenzar con la tarea de asignación de rol ADMIN.	Anthony Sánchez	Cerrado
Comenzaré a desarrollar la HU 2.4 que consiste en realizar el formulario para actualizar productos.	Anthony Sánchez	Cerrado
Creare la vista de los detalles del producto en el catálogo para el cliente.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a terminar las correcciones faltantes del sprint pasado.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy a testear la funcionalidad nuevamente de cambiar el rol de usuario.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy a empezar el modelo de reseñas en el front	Anthony Sánchez	Lista para testear
Estaré manejando lo que es el service e implementación de la funcionalidad en el front de agregar una reseña.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy a empezar a trabajar el apartado del listado de reseñas.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy a preparar el servicio para listar reseñas para posteriormente integrar la funcionalidad.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy a implementar el apartado para editar reseñas.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy a implementar el apartado para eliminar reseñas.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy a implementar el apartado visual para editar y eliminar reseñas.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy hacer el service de la vista para listar reseñas por parte del administrador.	Anthony Sánchez	Lista para testear
Voy hacer el apartado visual de listado de reseñas por parte del administrador.	Anthony Sánchez	Pendiente
Voy hacer el service para eliminar reseñas por parte del administrador.	Anthony Sánchez	Pendiente
Voy a implementar el componente visual para eliminar reseñas.	Anthony Sánchez	Pendiente

PROXIMA REUNION:

Fecha: 13 de febrero de 2026
Hora: 10:00 AM
Lugar: Virtual

CLAUSURA:

Diego Bonilla Baltodano como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a la 08:20 am.