Informe Daily Scrum

Minuta No. 020 de Creaciones Yenir

Fecha	: Martes 17 de febrero
Hora	: 5:10 am
Lugar	: Virtual

Siendo las 5:10 horas del día 17 de febrero de 2026, se reúne el grupo: Creaciones Yenir – Grupo 6, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, Sirleni Aguilar Serrano, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

Colaborador	Estado	Rol
Sirleni Aguilar	Presente	Scrum Master
Anthony Sánchez	Presente	Desarrollador
Diego Bonilla	Presente	Desarrollador
Dilan Flores	Presente	Desarrollador

AGENDA:
Dilan:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Terminé el endpoint de Eliminar en el backend.
- Realicé las pruebas unitarias de Anthony
Qué voy a hacer:
Voy a realizar las interfaces y enums para la generación de facturas en el frontend
Impedimentos:
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos:

Diego:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

Qué he hecho:
He creado el entorno y realizado las pruebas unitarias del sprint 2.
Qué voy a hacer:
- Empezaré a leer la documentación del front.
- Empezaré a crear un modal en la vista de carrito de compra para poder subir el comprobante de pago
- Impedimentos:
- Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Sirleni:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:
- Termine de documentar las pruebas unitarias
- Realice las pruebas unitarias a Diego (Back)
Qué voy a hacer:
- Voy a crear el modelo de Pago y desarrollar los DTOs.
- Realizar la relación entre Payment y Order.
Impedimentos:
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Anthony:
ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

Qué he hecho:
He hecho el servicio para actualizar materiales del inventario y para eliminar.
Hice el modal para actualizar los materiales del inventario.
Termine la funcionalidad para eliminar materiales del inventario.
Qué voy a hacer:
Voy a crear el DTO de factura y su modelo correspondiente.

Impedimentos:
Tareas realizadas que no fueron planeadas:
1. Asuntos Pendientes
2. Asuntos Nuevos

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión
Voy configurar la base de datos en Azure para poder trabajar sobre la misma base de datos todos. / Trabajaré en la historia de usuario 1.1, creando el endpoint para verificar credenciales para el login.	Dilan Flores	Cerrado
Hoy voy a trabajar en la elaboración del endpoint de la lista de usuarios, en la historia de usuario 1.2.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a comenzar con la siguiente tarea que me corresponde, que sería la elaboración del endpoint para la eliminación de usuarios en la historia de usuario 1.5.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a comenzar con la elaboración del endpoint para crear nuevos productos (Ropa o accesorios) que corresponde a la historia de usuario 2.2.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a trabajar en la tarea de actualizar productos en lado del backend que corresponde a la historia de usuario 2.4.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a trabajar con mi compañero Diego en la implementación de JWT para manejar el rol de ADMIN y los permisos.	Dilan Flores	Cerrado
El día de hoy me voy a encargar de documentar el código del backend.	Dilan Flores	Cerrado
El día de hoy voy terminar de implementar el JWT en la controller de usuarios que falta.	Dilan Flores	Cerrado
El día de hoy voy configurar el repositorio con Dilan para las pruebas unitarias y a descargar playwright para las pruebas del FrontEnd que me corresponden	Dilan Flores	Cerrado
Voy a levantar las tablas y relaciones necesarias para el apartado de carrito de compras.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a crear el objeto y los DTOs.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a realizar el endpoint de obtener el carrito de compras de un cliente.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a realizar el endpoint de agregar productos a un carrito de compras.	Dilan Flores	Cerrado
Realizaré el endpoint de editar la cantidad de productos en un carrito de compras.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a realizar el objeto y el DTO de agregar inventario.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a comenzar la elaboración del endpoint de agregar un material al inventario.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a terminar de realizar el endpoint de agregar.	Dilan Flores	Cerrado
Voy a realizar validaciones del endpoint de agregar un material al inventario	Dilan Flores	Cerrado
Voy a empezar con la eliminación de un material del inventario.	Dilan Flores	Cerrado
Terminaré el endpoint de eliminar	Dilan Flores	Cerrado
Voy a realizar las interfaces y enums para la generación de facturas en el frontend	Dilan Flores	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a encargarme de la historia 1.4 del módulo de usuarios desde el apartado de Backend.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a encargarme del endpoint de modificar el rol de un usuario.	Diego Bonilla	Cerrado
Crear el endpoint de listar productos de la historia de usuario 2.1	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a trabajar en la implementación de JWT para manejar el rol de ADMIN y los permisos.	Diego Bonilla	Cerrado
Empezar el endpoint de eliminar productos.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a documentar funcionalidades, controller de productos	Diego Bonilla	Cerrado
El día de hoy voy configurar el repositorio con Dilan para las pruebas unitarias y a descargar playwright para las pruebas del FrontEnd que me corresponden	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a realizar las relaciones correspondientes en la base de datos referente al módulo de reseñas.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a empezar los modelos en el backend referente a las reseñas.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a hacer la controller especifica para el apartado de reseñas.	Diego Bonilla	Cerrado
Empezaré el endpoint de crear o agregar una reseña.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a empezar a crear el endpoint de listar reseñas	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a empezar a crear el endpoint de listar todas las reseñas de un producto.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a empezar a realizar el endpoint para sacar el promedio de calificación por producto.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a crear el endpoint de listar las reseñas específicas de un producto.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a crear el endpoint de eliminar una reseña de un usuario en sesión.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a empezar a crear el endpoint de eliminar la reseña de un producto en específico, esto por parte del admin.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a empezar a realizar y revisar validaciones en los endpoint hechos en el backend.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a empezar a realizar el endpoint de listar del módulo de inventario.	Diego Bonilla	Cerrado
Voy a empezar a realizar el endpoint de actualizar los datos de un material del inventario.	Diego Bonilla	Cerrado
Empezaré a crear el entorno para hacer las pruebas unitarias de este sprint, me corresponde en el front.	Diego Bonilla	Cerrado
Empezaré a leer la documentación del front.	Diego Bonilla	Pendiente
Empezaré a crear un modal en la vista de carrito de compra para poder subir el comprobante de pago	Diego Bonilla	Pendiente
Voy a encargarme de la creación del dashboard para el administrador en el frontend	Sirleni Aguilar	Cerrado
Voy a encargarme de la historia 1.2 del módulo de usuarios desde el apartado de Frontend.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Iniciaré a desarrollar la HU 1.4, vista para actualizar con formulario autenticación de datos del usuario.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Voy a iniciar el desarrollo de mostrar catálogo de productos.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Voy a trabajar en la eliminación de productos	Sirleni Aguilar	Cerrado
Tareas de la implementación de JWT	Sirleni Aguilar	Cerrado
Voy a terminar las correcciones faltantes del sprint pasado.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Agregar detalles visuales en la vista home	Sirleni Aguilar	Cerrado
Configurar la parte del login del usuario (redirecciones)	Sirleni Aguilar	Cerrado
Empezaré a desarrollar la vista del carrito de compras	Sirleni Aguilar	Cerrado
Empezaré la integración con el backend con respecto al carrito de compras.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Validaré la funcionalidad del carrito de compras.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Integraré el navbar en la vista del carrito de compras.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Empezaré a conectar el front de eliminar un producto del carrito de compras con el backend.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Implementaré un botón para eliminar los productos	Sirleni Aguilar	Cerrado
Crear el servicio y endpoint para editar productos del carrito de compras.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Agregar los componentes necesarios para la edición de la vista del carrito de compras.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Verificar y ajustar el funcionamiento general del carrito de compras	Sirleni Aguilar	Cerrado
Crear la vista de inventario de listar.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Crear la vista de agregar materiales al inventario.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Conectaré los servicios de listar y agregar.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Validaré los campos requeridos en el apartado de agregar inventario.	Sirleni Aguilar	Cerrado
Voy a documentar las pruebas unitarias	Sirleni Aguilar	Cerrado
Desarrollar las pruebas unitarias	Sirleni Aguilar	Cerrado
Voy a crear el modelo de Pago y desarrollar los DTOs. / Realizar la relación entre Payment y Order.	Sirleni Aguilar	Pendiente
Voy a encargarme de las historias 1.1(Vista de registro y vista de acceso) del módulo de Usuarios desde el apartado de Frontend.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy comenzar con la eliminación de usuarios de la historia de usuario 1.5 en el lado del Frontend.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a realizar la tarea de mostrar lista de productos en el front, en la historia de usuario 2.1.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a realizar la tarea de vista con formulario para agregar nuevos productos, en la historia de usuario 2.2	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a mejorar el apartado de productos a nivel general con respecto a las vistas.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a comenzar con la tarea de asignación de rol ADMIN.	Anthony Sánchez	Cerrado
Comenzaré a desarrollar la HU 2.4 que consiste en realizar el formulario para actualizar productos.	Anthony Sánchez	Cerrado
Creare la vista de los detalles del producto en el catálogo para el cliente.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a terminar las correcciones faltantes del sprint pasado.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a testear la funcionalidad nuevamente de cambiar el rol de usuario.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a empezar el modelo de reseñas en el front	Anthony Sánchez	Cerrado
Estaré manejando lo que es el service e implementación de la funcionalidad en el front de agregar una reseña.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a empezar a trabajar el apartado del listado de reseñas.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a preparar el servicio para listar reseñas para posteriormente integrar la funcionalidad.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a implementar el apartado para editar reseñas.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a implementar el apartado para eliminar reseñas.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a implementar el apartado visual para editar y eliminar reseñas.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a hacer el servicio de la vista para listar reseñas por parte del administrador.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy hacer el apartado visual de listado de reseñas por parte del administrador.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy hacer el service para eliminar reseñas por parte del administrador.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a implementar el componente visual para eliminar reseñas.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a hacer los services para actualizar materiales del inventario y eliminar materiales.	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a crear el modal para actualizar los materiales de inventario	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a manejar el apartado visual para eliminar materiales del inventario	Anthony Sánchez	Cerrado
Voy a crear el DTO de factura y su modelo correspondiente.	Anthony Sánchez	Pendiente

PROXIMA REUNION:

Fecha: 18 de febrero de 2026
Hora: 8:30 AM
Lugar: Universidad

CLAUSURA:

Sirleni Aguilar Serrano como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a la 5:30 am.